Z Á P I S
z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 9. května 2023
v 18:00 hodin v sídle Obecního úřadu ve Višňové 153
Přítomni: Bc. Kateřina Barker, Kateřina Malastová, Štefan Pjaták, Petr Pluhař, 

Ing. Pavel Růžička, Ing. Martin Kočík, Radek Rezek, Ing. Ondřej Nergl, Matyáš Povejšil. 

Hosté:   
Zapisovatel: Ing. Pavel Růžička 
Ověřovatelé: Kateřina Malastová, Ing. Ondřej Nergl.  
Program zasedání: 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Schválení programu
3. Informace o Intenzifikaci ČOV
4. Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na intenzifikaci ČOV
5. Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na intenzifikaci ČOV
6. Revokace usnesení č. 2023/03/63
7. Návrh na přesun peněžních prostředků ZŠ a MŠ Višňová
  a) přesun peněžních prostředků
  b) příspěvek na výlet
8. Rozpočtové opatření
9. Návrh na uzavření smlouvy s EKO-KOMem, a.s.
10. Návrh na uzavření smlouvy na odstranění textilního odpadu
11. Informace o kolaudaci části kanalizace a vodovodu
12. Informace o investičních akcích
13. Informace o sběrném dvoře
14. Různé:
  a) Informace o kulturních akcích
  b) Informace o koupi fary a kostela
  c) Návrh nákupu lavic, stoly a odpadkové koše - areál FC Višňová
  d) Stížnost zaměstnankyně ZŠ na neuspokojivou situaci v ZŠ
15. Návrh termínu dalšího zasedání zastupitelstva 6. června 2023 v 18 h na obecním úřadě
Bod č. 1: Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli navrženi Kateřina Malastová a Ing. Ondřej Nergl; zapisovatelem Ing. Pavel Růžička. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje, aby ověřovatelé byli Kateřina Malastová a Ing. Ondřej Nergl; zapisovatelem Ing. Pavel Růžička.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/72 bylo schváleno.
Bod č. 2: Schválení programu
Starostka přednesla návrh zveřejněného programu; vyzvala přítomné, jestli chtějí program nějak upravit. Nikdo se nepřihlásil, a tak nechala o programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje program zasedání viz výše.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/73 bylo schváleno.
Bod č. 3: Informace o intenzifikaci ČOV
Paní starostka informovala zastupitele o pokračujících pracích na intenzifikaci obecní čistírny odpadních vod (ČOV). Subdodavatelská firma pana A, Bross spol. s r.o. (obec má smlouvu na výstavbu Intenzifikace ČOV), vyvrtala díru do ztužujícího věnce původní budovy ČOV, paní B (stavební dozor investora, tedy Obce Višňová) i pan A tvrdí, že jsou nad dírou ještě panely a že by vše mělo být v pořádku, starostka požaduje oficiální stanovisko statika.
Terénní úpravy za ČOV – obec dostala nabídku od pana A – viz přílohu č.1. Pan A nechce ukládat betonové pražce a nebude je ani zahrnovat do nabídky; nabídl, že by je rozdrtil a použil k terénním úpravám. Starostka poptá dvě konkurenční nabídky a na základě toho se zastupitelstvo obce rozhodne na svém příštím zasedání.
Další kontrolní den na stavbě ČOV proběhne 10. května 2023 od 13 hodin.
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Bod č. 4: Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na intenzifikaci ČOV
Je třeba s firmou Bross uzavřít dodatek č. 3, který opravuje dodatek č. 2, který byl podepsán 20. října 2022. Uzavřený dodatek č. 2 nebral zřetel na dodatek č. 1 a chybně kalkuloval s cenou 14 384 489,32 bez DPH, Dodatkem č. 1 (vrty) došlo k navýšení ceny o dílo na částku 15 436 069,44 Kč bez DPH. Nově bude správně uvedeno, že celkové uznatelné náklady budou 15 416 069,44 Kč bez DPH a neuznatelné náklady 20 000,- Kč bez DPH, část neuznatelných nákladů tvoří náklady ve výši 20 000 Kč bez DPH na výrobní dokumentaci - technologická část ČOV elektro.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na intenzifikaci ČOV (příloha č.2). Nově bude správně uvedeno, že celkové uznatelné náklady na intenzifikaci ČOV budou 15 416 069,44 Kč bez DPH a neuznatelné náklady 20 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/74 bylo schváleno.

Bod č.5: Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na intenzifikaci ČOV
S firmou Bross je třeba uzavřít ještě dodatek č. 4 smlouvy o dílo na intenzifikaci ČOV na již odsouhlasené sanace betonů ve staré části ČOV, zdivo, které nebylo v rozpočtu, a ovládací panel. Nově cena za dílo bude 16 600 571,76 Kč bez DPH, DPH 3 486 120,07 Kč, celková cena díla tak bude 20 086 691,83 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje uzavření dodatku č.4 (viz přílohu č.3)  na již odsouhlasené sanace betonů ve staré části ČOV, zdivo, které nebylo v rozpočtu, a ovládací panel. Nově cena za dílo bude 16 600 571,76 Kč bez DPH, DPH 3 486 120,07 Kč, celková cena díla tak bude 20 086 691,83 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 

Usnesení č. 2023/04/75 bylo schváleno.
Bod č.6: Revokace usnesení č. 2023/03/63
Revokace usnesení č. 2023/03/63 ze dne 11. dubna 2023, kdy paní starostka chybně uvedla, že usnesení bylo schváleno, přestože PRO hlasovali pouze 4 členové zastupitelstva obce a pro přijetí usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina všech zastupitelů, což je v našem případě minimálně 5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje revokaci usnesení č. 2023/03/63 ze dne 11. dubna 2023.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/76 bylo schváleno.
Bod č.7: Návrh na přesun peněžních prostředků ZŠ a MŠ Višňová
  a) přesun peněžních prostředků 
Zastupitelstvo bude po revokaci usnesení opět hlasovat o žádosti paní ředitelky na přesun částky 50 000 Kč z rezervního fondu do fondu odměn zaměstnanců MŠ a ZŠ Višňová (vyplacená odměna bývalé zástupkyni ředitelky paní C v březnové výplatě 50 tis).
Zastupitel Štefan Pjaták podává protinávrh: odložit hlasování o přesunu částky 50 000 Kč z rezervního fondu do fondu odměn zaměstnanců na listopad 2023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje odložit hlasování o přesunu částky 50 000 Kč z rezervního fondu do fondu odměn zaměstnanců MŠ a ZŠ Višňová na listopad 2023.
Výsledek hlasování: Pro: 8. Proti: 1. Zdrželi se: 0. 

Usnesení č. 2023/04/77 bylo schváleno.

O původním návrhu - přesunout 50 000 Kč z rezervního fondu do fondu odměn zaměstnanců MŠ a ZŠ Višňová tak nebude hlasováno.
  b) Dále budeme hlasovat o příspěvku na projektový týden pro děti ze ZŠ Višňová, v současné době chce škola vybírat 3 000 Kč jako zálohu od dětí, je možnost schválit převod z rezervního fondu školy (což jsou peníze z hospodářského výsledku školy z minulých let), nebo přímo z peněz obce.
Zastupitelstvo obce schválí převod finančních prostředků z rezervního fondu, nebo obec zaplatí autobus (cca 50 000 Kč na autobus na výlety během 3 dnů).  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje, že obec Višňová přispěje na dopravu ZŠ a MŠ na výlety do výše 50 000 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/78 bylo schváleno.
Bod č. 8: Rozpočtové opatření 
Paní starostka informovala členy zastupitelstva o potřebě přijmout rozpočtové opatření č. 3/2023 a seznámila je s jeho plným zněním – viz přílohu č. 4.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 – viz přílohu č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/79 bylo schváleno.
Bod č. 9: Návrh na uzavření smlouvy s EKO-KOMem, a.s.
Je třeba uzavřít smlouvu s EKO-KOMem, a.s., bude to Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství. S EKO-KOMem má Obec Višňová uzavřenou smlouvu od roku 2014, ale tato smlouva neodpovídá platné legislativě. V nedávné době došlo k novelizaci zákonů o odpadovém hospodářství a zákona o obalech, které jsou relevantní pro obsah smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje uzavřít smlouvu s EKO-KOMem, a.s. – viz přílohu č. 5.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/80 bylo schváleno.
Bod č.10: Návrh na uzavření smlouvy na odstranění textilního odpadu
Současná nádoba na textilní odpad u COOPu je v majetku společnosti Rumpold, která chce Obci Višňová nově účtovat za pronájem nádoby 121 Kč s DPH za měsíc a za každý vývoz nádoby 177 Kč s DPH. Paní starostka informovala zastupitelstvo obce, že oslovila společnost TextilEco a.s., která by poskytla nádobu za 1200 Kč s DPH/rok, vývozy jsou již zahrnuty v částce pronájmu nádoby. Tato nádoba/kontejner obsahuje i box na přijímání a odesílání zásilek, ale pouze mezi fyzickými osobami. (viz přílohu č.6) Paní starostka oslovila ještě firmu Kloktex; společnost Kloktex však odpověděla, že nemá v současné době kapacitu (viz přílohu č.7).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová Schvaluje uzavření smlouvu se společností TextilEco a.s., která poskytne nádobu na textilní odpad za 1200 Kč s DPH/rok, vývozy jsou již zahrnuty v částce pronájmu nádoby. 
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/81 bylo schváleno.
Bod č.11: Informace o kolaudaci části kanalizace a vodovodu
Paní D se odvolala proti kolaudaci vodovodu a kanalizace, kterou Obec Višňová koupila od pana C za 1 Kč, Krajský úřad její odvolání uznal a ve zkráceném řízení kolaudaci zrušil, mezi tím proběhl zápis na katastru, takže jsme si zkolaudovali dne 25. dubna 2023 svoji část již pod jménem obce. Nicméně paní starostka má informace od pana C, že se bude odvolávat proti zrušení původní kolaudace. Je tedy možné, že kolaudace ze dne 25.4.2023 bude v budoucnu také zrušena.
ZO bere na vědomí. 
Bod č.12: Informace o investičních akcích
Výbor DRO (pro dopravu a rozvoj obce) bude o připravovaných investičních akcích informovat příště.   
DRO požaduje od vedení obce Višňová statistiku odpadů vyvezených z obce za poslední dva roky. Na základě toho připraví studii, jak v budoucnu využívat sběrný dvůr a shromažďovat a vyvážet obecní odpad. 
Obec Višňová vybuduje na Holance na svém pozemku rovnou travnatou plochu. Starostka nechá pozemek zaměřit. Travnatou plochu, která bude využívána jako hřiště, pak připraví pan Štětka. 
Pan Neužil nastoupí dne 9. května 2023 na realizaci chodníku od školy k domu rodiny E u fotbalového hřiště (viz hlasování na předchozím zasedání zastupitelstva).

Dále trvají zadané úkoly: projekt na multifunkční a dětské hřiště, přemístění kontejnerů od COOPu, parkoviště za MŠ, přístavba MŠ, oprava kostelní zdi – zástupci obce se mají sejít s pánem od společnosti Weber 12. května, most na Staré Faře, asfaltový povrch na komunikaci mezi Hlinovkami a starou farou, srovnání plochy na Holance a výsadba trávy, oprava silnic v obci. Navrhují se opravy děr v silnicích v obci. Loni trambus balený stál 80 tisíc. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Višňová schvaluje zajištění opravy asfaltu napříč celou obcí.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/81 bylo schváleno.
Bod č.13: Informace o sběrném dvoře
Na pozici obsluha sběrného dvora se přihlásil pan F, tak ani nebyl zveřejněn žádný inzerát na obsazení této pozice. Pan F je obecní zaměstnanec a zastupuje paní G v době její nepřítomnosti, takže praktiky zná nejlépe a pro tuto pozici se hodí. Současná obsluha sběrného dvora paní G skončí v srpnu, pan F tak začne od začátku září 2023. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.   
Bod č.14: Různé:
  a) Informace o kulturních akcích
Předsedkyně kulturního výboru Kateřina Malastová informovala ostatní zastupitele o plánovaných kulturních akcích v obci:
Dne 23.5.2023: Zájezd do příbramského divadla na představení „Lovci bobrů“. O zájezd byl velký zájem a už je kompletně vyprodán. 

Dne 3.6.2023: Dětský den. Letos budou tématem dětského dne Indiáni. Pro děti budou připraveny soutěže a zajímavá překvapení.

Dne 3.6.2023: Den matek, den otců na fotbalovém hřišti, k tanci bude hrát DJ Pepe. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí   

  b) Informace o koupi fary a kostela
Informace o koupi fary a kostela - podle posledního vyjádření arcibiskupství v současné době dělají soupisy majetku v kostele a na faře, pan biskup je nakloněn prodeji fary a pozemků, i když by raději prodal jen faru bez pozemků. Starostka zástupci arcibiskupství opět opakovala, že bez pozemků Obec faru koupit nechce. Kostel prodat (darovat) s největší pravděpodobností biskup nebude chtít, i když páter Primus, který spravuje Višňovou, prodat (darovat) kostel chce, protože ví, že církev nemá peníze na jeho údržbu a opravy. Myslí si, že do konce června arcibiskupství o prodeji/darování rozhodne. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
  c) Návrh nákupu lavic, stolů a odpadkových košů – primárně pro areál FC Višňová
Předseda FC Višňová dle domluvy poslal cenovou nabídku a specifikaci k poptávanému nábytku od pana H (viz přílohu č. 8). Všechen nábytek je nyní naceněn ve 2mm tloušťce materiálu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup obecního nábytku v hodnotě do 200 000 Kč podle nabídky viz přílohu č.8.
Výsledek hlasování: Pro: 9. Proti: 0. Zdrželi se: 0. 
Usnesení č. 2023/04/81 bylo schváleno.
  d) Stížnost zaměstnankyně ZŠ na neuspokojivou situaci v ZŠ
Školská rada projednávala s paní ředitelkou ŽŠ a MŠ Višňová Mgr. I stížnost zaměstnankyně školy. 
Zastupitel Nergl, člen školské rady seznámil zastupitelstvo obce s jednáním školské rady. Závěr jednání: Paní ředitelka se bude snažit vyřešit vzniklou situaci a uklidnit spor, aby obě zaměstnankyně mohly spolu nadále pracovat v rámci slušného chování a profesních vztahů. Paní ředitelka byla pozvána na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 9.května 2023.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
Bod č.15: Návrh termínu dalšího zasedání zastupitelstva 6. června 2023 v 18 hodin na obecním úřadě
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:18.
Přílohy zápisu:
1) Nabídka od pana Kudláče na terénní úpravy za ČOV

2) Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na intenzifikaci ČOV s firmou Bross

3) Dodatek č. 4 smlouvy o dílo na intenzifikaci ČOV s firmou Bross

4) Rozpočtové opatření č. 3/2023

5) Návrh smlouvy se společností EKO-KOM

6) Návrh smlouvy se společností TextilEco

7) Vyjádření společnosti Kloktex. 
8) Cenová nabídka a specifikace na výrobu nábytku – stoly, lavice, odpadkové koše 
Zápis byl vyhotoven dne: 9.5.2023
Zapisovatel: Ing. Pavel Růžička
Ověřovatelé: 
.............................................. dne ...........................................


.............................................. dne ...........................................
      Starostka:
.............................................. dne ...........................................
